| Рассмотрена Педагогическим советом Протокол №2 от 8 ноября 2010 года | « Утверждаю» Директор МОУ «Шикшинская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан» -------------------- Н.М.Зайнагиев |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

Программы информатизации

| № п/п | Содержание | стр |
| --- | --- | --- |
|  | Общие положения | 3 |
|  | Паспорт программы | 4 |
|  | Анализ текущего состояния | 8 |
|  | Цели и задачи (управленческие, методические, организационные) | 13 |
|  | Сроки и этапы реализации | 15 |
|  | Мероприятия по реализации программы | 17 |
|  | Проекты (сайт школы, единое информационное пространство школы, использование образовательного потенциала Интернет-ресурсов, формирование информационной культуры учащихся через внедрение ИКТ в воспитательную работу, портфолио учителя, видеолаборатория, школьный пресс-центр и т.п.) | 20 |
|  | Ресурсное обеспечение | 24 |
|  | Информационная безопасность | 26 |
|  | Механизм реализации программы (деятельность администрации, учителей, учащихся, родителей) | 27 |
|  | Контроль реализации программы | 32 |
|  | Ожидаемые результаты | 33 |
|  | Оценка социально-экономической эффективности реализации программы. | 35 |
|  | План-график (календарный план, циклограмма) | 36 |

- Общее положение

Программа информатизации школы направлена на развитие и стабилизацию положительных тенденций в информатизации системы образования.

Современные информационные технологии стали важным фактором жизни общества и средством повышения эффективности управления всеми сферами общественной деятельности. Уровень и темпы информационно-технологического развития во многом определяют состояние экономики, качество жизни людей, национальную безопасность, роль страны в мировом сообществе. В современных условиях фундаментальное значение имеет информатизация сферы образования. Содержание и качество образования, его доступность, соответствие потребностям конкретной личности в решающей степени определяют состояние интеллектуального потенциала современного общества. Отличительной чертой современного этапа развития системы образования является качественная модернизация всех основных ее компонентов, в том числе с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий (ИКТ).

Необходимость разработки Программы обусловлена принятием Концепции модернизации российского образования на период до 2010 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2001 г. N 1756-р), возросшими потребностями граждан в получении качественного образования, усилением информатизации важнейших сфер общества в целом и образования в частности.

Программа разработана в соответствии с Законами РФ.

Программа призвана:

1. Создать оптимальные условия для овладения и внедрения в образовательный процесс информационных технологий;

2. Организовать деятельность по теоретической и практической подготовке учителей с целью повышения информационной культуры.

3. Реализовать проблемное обучение через метод проектов с применением компьютерных технологий для создания условий самореализации обучающихся, личностно-ориентированный подход в образовательном процессе на информационном уровне.

4. Применять компьютерный мониторинг для проблемного анализа и своевременной корректировки деятельности педагогического коллектива.

5. Оптимизировать условия для подготовки учителя к уроку через использование информационных ресурсов и технологий.

6. Оптимизировать взаимодействие школы с информационным пространством района, страны, мира.

- Паспорт

Программы информатизации школы на 2010 – 2015  гг.

| Наименование разработки | «Информатизация школы» на 2010 – 2015 г.г. |
| --- | --- |
| Основание для разработки | • Приоритетные направления развития российского образования на 2010 – 2015 гг. • Программа развития единой образовательной информационной среды . • Программа развития школы на 2009-2014 гг. |
| Разработчик Программы | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шикшинская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан» |
| Цель Программы | переход к качественно новому уровню образования, повышение его эффективности, доступности и качества через активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе, административной деятельности школы; создание единого информационного пространства школы. |
| Задачи Программы | 1.Обеспечение деятельности всех участников образовательного процесса единой информационной основой, позволяющей получать объективную информацию для принятия управленческих решений 2.Повышение качества образования через активное внедрение информационных технологий в учебно – воспитательный процесс: использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и активизации учебного процесса; обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся; создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство 3.Повышение доступности качественного образования за счет индивидуализации процесса обучения, использования информационных ресурсов сети Интернет: организационное, нормативно – правовое, методическое обеспечение деятельности субъектов образовательной информационной среды; создание компьютерных мест для свободного доступа к сети Интернет; внедрение Интернет – технологий в работу школьной библиотеки; внедрение системы автоматизации управления образованием; оснащение школы программным обеспечением, доступом в Интернет. 4.Создание единой образовательной среды МОУ «Шикшинская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 5.Создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2010 – 2015 г.г. |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется через работу методических объединений учителей и систему методической работы, непрерывное образование и самообразование учителей, через работу творческих групп учителей и обучающихся по созданию базы данных и ее пополнению, взаимодействие всех участников образовательного процесса. |
| Основные направления деятельности по реализации Программы информатизации школы | Интеграция образовательной информационной среды школы в единую информационную среду района, республики. Внедрение системы автоматизации управления образованием. Развитие научно-методического обеспечения информатизации образования. Обеспечение школы лицензионно чистыми и сертифицированными программными продуктами. Направления деятельности администрации школы. Направления деятельности педагогов. Направления деятельности школьников. Направления деятельности родителей. Направления деятельности по созданию единого информационного пространства школы |
| Ожидаемые конечные результаты | - обеспечение обучающимся доступа к нетрадиционным источникам информации, повышающим эффективность самостоятельной работы, дающим новые возможности для творчества, обретения и закрепления различных профессиональных навыков независимо от территориальной удаленности образовательного заведения; - обновление профессиональных знаний, умений и навыков на основе гуманизации и демократизации процесса обучения с максимальным использованием потенциала обучаемых; - повышение качества обучения на основе применения новых подходов с использованием современных информационных технологий; - обеспечение доступности получения образования для населения села путем широкого использования возможностей открытого обучения и самообразования с применением информационных и телекоммуникационных технологий; - оказание постоянной методической поддержки педагогам, - увеличение количества учителей, получающих методическую поддержку для повышения своей квалификации с использованием Интернет; - увеличение количества методических разработок в области информационных и коммуникационных образовательных технологий и передового педагогического опыта в области традиционной педагогики и их доступность для каждого учителя; - распространение высококачественных информационных ресурсов и программных продуктов для эффективного развития и использования информационных технологий в образовании; - создание условий для самореализации, для творческого и профессионального роста педагогических работников школы; - создание условий для развития фундаментальных и прикладных исследований в области информатизации образования; - внедрение и эффективное использование в управленческой деятельности автоматизированных информационно-аналитических систем (АИАС). - модернизация установленной в общеобразовательном учреждении компьютерной техники; - обеспечение переподготовки и обучения всех работников школы в области информатизации; - улучшение материальной базы школы: реконструированный кабинет информатики, соответствующий санитарно-гигиеническим требованиям, оборудованные предметные кабинеты для работы учителей – предметников, соединенных в единую локальную сеть с выходом в Интернет; - функционирование школьного сайта; - использование всеми участниками образовательного процесса школьных, районных, республиканских, российских информационных и образовательных ресурсов; - активное участие всех участников образовательного процесса в различных конкурсах, викторинах, олимпиадах, конференциях, форумах; - участие родителей в реализации Программы «Информатизация школы»; - владение и использование в образовательном процессе ИКТ всеми педагогами: умение учителями организовывать урок с использованием средств ИКТ, нахождение и использование новых образовательных ресурсов, облегчающих проверку заданий, умение создавать собственные учебные материалы; - выпускникам школы получение сформированной ИКТ- компетентности; - в школе средствами ИКТ обеспечение высокого уровня автоматизации управления образовательным процессом. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Ежегодный анализ итогов реализации Программы на научно-методическом, педагогическом советах. |

- Анализ текущего состояния

Стремительно развивающийся научно-технический прогресс стал основой глобального процесса информатизации всех сфер жизни общества. Уровень и темпы информационно-технологического развития во многом определяет состояние экономики, качество жизни людей, национальную безопасность, роль страны в мировом сообществе.

Для реализации приоритетных направлений развития российского образования с применением новых информационных технологий и использованием интернет – ресурсов для формирования информационной компетентности учащихся необходимо выполнение следующих  условий:

- создать оптимальные условия для овладения учителями информационными технологиями;

- внедрить в образовательный процесс информационные технологии;

- реализовать проблемное обучение через метод проектов с применением компьютерных технологий;

- создать единое информационное пространство;

- использовать компьютерный мониторинг для анализа и своевременной корректировки деятельности педагогического коллектива;

- регулярно использовать информационные ресурсы и технологии для подготовки учителей к урокам;

- оптимизировать взаимодействие школы с информационным пространством города, района, региона, страны, мира.

Программа информатизации школы рассчитана на четыре года и включает в себя пять основных разделов:

- создание единого информационного пространства школы;

- автоматизация организационно-распорядительной деятельности школы;

- использование информационных технологий для непрерывного профессионального образования педагогов и оптимизации учебного процесса;

- обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся;

- создание условий взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство школы.

Программа направлена на освоение участниками образовательного процесса информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения качества образования. Реализация данной программы позволит эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего ученического коллектива и каждого ее участника в процессе обучения. Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий.

Программа предусматривает на всех этапах ее реализации:

- компьютерный мониторинг обученности школьников;

- создание банка разработок, посвященных использованию новых информационных технологий в образовательном процессе;

- компьютерное тестирование школьников;

- использование мультимедийной техники на различных школьных мероприятиях;

- создание компьютерных картотек образовательных программ;

- широкое использование образовательных интернет- ресурсов;

- использование информационных технологий в работе с одаренными детьми.

В 2008 – 2010 учебных годах одним из приоритетных направлений деятельности школы было  становление новых информационно-коммуникационных технологий.

| Учебный год | 2008/ 2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество персональных компьютеров | 8 | 8 | 10 |
| Количество учащихся на один персональный компьютер | 14 | 12 | 9 |

Повышение квалификации педагогов и обмен опытом работы.

- 12 педагогов (60% от общего количества) прошли курсовую подготовку по использованию информационных технологий;

- 15 педагогов (75% от общего количества) уже используют персональный компьютер, как средство обучения, создают проекты, занимаются исследовательской деятельностью с применением мультимедийного сопровождения;

- В образовательном учреждении оборудован современный компьютерный класс, компьютерное программное обеспечение –лицензионные операционные системы;

- В рамках приоритетного национального проекта «Образование», учреждение обеспечено лицензионной поддержкой стандартного базового пакета программного обеспечения для общеобразовательных учреждений;

- Имеется мультимедийная библиотека, материалами которой могут пользоваться учащиеся и педагоги для проведения уроков, дополнительных занятий, внеклассных мероприятий;

- Бесплатная сеть Internet доступна каждому участнику образовательного пространства.

Готовность преподавателей к использованию информационно - коммуникационных  технологий;

| № п/п | Пройденные курсы | Количество человек |
| --- | --- | --- |
|  | «Intel – обучение для будущего», 60 часов | 1 |
|  | «Конструктор сайтов» | 1 |
|  | Семинар по использованию интерактивных технологий в учебном процессе | 20 |
|  | Курсы ИКТ при ИМЦ | 12 |
|  | Семинар – практикум «Применение компьютерных технологий на уроках математики» | 1 |

Доля  преподавателей, использующих персональный компьютер как средство обучения

|  | Количество | % |
| --- | --- | --- |
| Количество учителей, прошедших курсовую подготовку работе на компьютере | 12 | 60 % |
| Количество учителей, использующих персональный компьютер, как средство обучения | 16 | 80 % |

Повышение квалификации педагогов осуществлялось через курсовую подготовку, участие в методических семинарах, конкурсах, демонстрацию открытых занятий и мастер-классов.

Методическое сопровождение мероприятий с применением ИКТ

В школе ежегодно проходят методические совещания, тематика которых связана с применением ИКТ в образовательном процессе. На них рассматривались следующие вопросы:

- формы проведения урока с применением ИКТ;

- требование САНПиНа к уроку с применением ИКТ;

- достижения учителей в этом направлении, обмен опытом (проведение открытых уроков, классных часов, элективных курсов, мастер-классов).

Список учителей, регулярно проводивших мероприятия с применением ИКТ:

| ФИО учителя | Квалификация |
| --- | --- |
| Гарифуллина Г.Р. | Учитель русского языка и литературы |
| Давыдова Т.А. | Учитель русского языка и литературы |
| Гарипова А.Р. | Учитель технологии |
| Каримова А.И. | Учитель татарского языка и литературы |
| Назирова Д.А. | Учитель математики |
| Димитриева Л.И. | Учитель математики и информатики |
| Хабирзянова Р.И | Учитель истории, обществознания |
| Зайнагиева З.Ф. | Учитель татарского языка и литературы |
| Габдулхакова М.Р. | Учитель русского языка и литературы |
| Амирова Л.С. | Учитель химии и биологии |
| Кашапова Г.З. | Учитель начальных классов |
| Ханнанова А.С. | Учитель начальных классов |
| Зиннатова Э.Ш. | Учитель начальных классов |
| Галимзянова Г.Г. | Учитель английского языка |
| Амиров Ф.М. | Учитель географии,физики |
| Зайнагиев Н.М. | Учитель физкультуры |

С целью расширения информационного пространства в школе  в 2008 году создана медиатека, где каждый педагог может самостоятельно познакомиться  с имеющимися ресурсами.

В связи с тем, что педагоги постоянно повышают квалификацию в области применения ИКТ, учащиеся имеют возможность получать знания, применяя современные технологии.

Не конкретизируя можно констатировать, что большинство работников школы успешно используют ИКТ – технологии при проведении уроков, внеклассных мероприятий, классных часов. Наиболее успешной является работа с проектами, подготовленными на научно – практические конференции разных уровней, причём призовые места занимают ученики с 5 по 11 классы.

Подводя  итоги работы видно, что применение ИКТ в предметной, урочной деятельности учителей и учащихся стабильно растет, повышается качество преподавание предметов с применением ИКТ,  но пока не высок показатель применения ИКТ во внеурочной деятельности для самообразования, развития способностей, самовыражения. В этом учебном году использовался Интернет, но результатов участия учителей и учащихся в Интернет – проектах мало.

Несмотря на значительные достижения в области использования в образовательном процессе информационных технологий, остается ряд проблем:

- эпизодическое применение информационных технологий рядом учителей;

- отсутствие осознания родителями необходимости приобщения к информационному полю школы;

- трудности, возникающие у школьников при использовании информационных ресурсов.

На решение этих проблем направлена деятельность по реализации программы информатизации в 2010 – 2015  гг.

- Цели и задачи (управленческие, методические, организационные)

Главная цель Программы: повышение качества образования и воспитания учащихся на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).

Программа информатизации школы должна охватывать следующие области школьной деятельности:

- управленческую, методическую, организационную.

В управленческой части информатизация школы должна решать следующие задачи:

- создание единой информационной базы данных образовательного учреждения, включающей в себя сведения об участниках образовательного процесса (программа “Ученик”, “Учитель” и другие);

- обеспечение оперативного доступа к управленческой и законодательной информации;

- автоматизация документооборота всех участников информатизации школы;

- сбор и обработка данных о состоянии педагогического процесса в образовательном учреждении;

- составление учебных планов и программ школы;

- прием учащихся в школу;

- автоматизация учета кадров;

- тарификация педагогов;

- аттестация педагогов;

- итоговая аттестация учащихся;

- подготовка школы к началу нового учебного года (составление расписания).

В методической части информатизация должна решать следующие задачи:

- обучение учащихся информатике и компьютерным технологиям, которое необходимо вести в течение всего цикла обучения в школе. При этом, информатика трактуется как дисциплина, направленная, с одной стороны, на формирование у учащихся представлений об информатике как о фундаментальной науке, с другой стороны - на овладение учащимися конкретными навыками использования информационных технологий в различных сферах человеческой жизни. В результате обучения учащиеся должны уметь пользоваться методами информатики в соединении с инструментарием информационных технологий для решения задач из других предметов, а также применять полученные знания и навыки в профессиональной деятельности;

- создание условий для воспитания у учащихся информационной культуры, адекватной современному уровню развития информационных технологий;

- организация деятельности по приобщению обучающихся к культурному наследию национальной и мировой культуре через разнообразные формы учебной работы, в том числе с использованием компьютерных технологий;

- предоставление всем участникам образовательного процесса (администрации, учителям, техническому персоналу и т.д.) возможности обучения современным информационным технологиям;

- обеспечение возможности как внутрирайонного, так и межрегионального и международного информационного обмена, доступа к мировым информационным ресурсам - файловым архивам, базам данных, вычислительным и Web-серверам, включая возможности мультимедиа с помощью Интернет-технологий;

- предоставление всем участникам образовательного процесса возможности обмена информацией посредством электронной почты в целях организации внутрирайонных и межрегиональных связей, включая международные контакты;

- создание и публикация в электронном и печатном виде материалов методического и учебного характера, включая электронные учебники, системы проверки знаний, методические пособия и другие виды учебной информации;

- обеспечение контроля качества образования;

- организация и ведение дискуссионных групп, семинаров, научно-практических конференций в области образования, науки и культуры, участие в конкурсных Интернет-проектах.

В организационной части информатизация должна решать следующие задачи:

- создание и публикация в электронном и печатном виде изданий (буклетов, информационных бюллетеней и т. д.), отражающих общественную жизнь школы;

- оказание информационных услуг учащимся и их родителям. Информация образовательных учреждений о своей деятельности становится все более важной функцией. Родители и учащиеся должны получать информацию обо всех сторонах деятельности учреждения: статусе, уставе, учебных планах и программах, кадровом составе, техническом оснащении, текущем расписании, результатах образовательного процесса за прошлые годы, и так  далее. Эта информация нужна для сознательного участия в его деятельности. При этом информация может предоставляться как тиражируемые печатные материалы (буклеты, бюллетени и т.д.), локальные информационные ресурсы или Интернет-сайт образовательного учреждения;

-  помощь в трудоустройстве выпускников;

-  оказание  дополнительных платных образовательных услуг.

5.  Сроки и этапы реализации

В информационном пространстве школы имеется два информационных сегмента – административный и образовательный. Для их информатизации и успешного функционирования необходимо объединение в единую систему вычислительной техники, локальной компьютерной сети, специального программного обеспечения и, конечно же, людей заинтересованных в том, чтобы их практическая деятельность осуществлялась на новом уровне.

При реализации данной программы информатизации школы можно выделить следующие этапы:

- подготовительный;

- организационный;

- внедрение ИКТ в учебный процесс и административную деятельность школы;

- создание единого информационного пространства школы;

- повышение ИКТ – компетентности и распространение опыта,

которые можно объединить в два основных этапа:

I этап: Создание материально-технической базы и информационного пространства школы (2010 – 2012  гг.).

- Создание локальной компьютерной сети школы: проектирование и прокладка компьютерной сети в здании школы.

- Использование информационных технологий в преподавании предметов школьного курса: обучение  учителей-предметников школы силами учителей информатики, регулярное проведение интегрированных уроков по различным предметам с использованием современных информационных технологий, углубление подготовки учителей школы на курсах повышения квалификации.

- Приобретение необходимой вычислительной техники: замена устаревших компьютеров в кабинетах информатики, организация работы компьютерной локальной сети.

- Информатизация деятельности администрации школы: использование программных комплексов 1С «ХроноГраф»  для ведения административной работы.

- Создание медиатеки на базе библиотеки школы: пополнение книжного фонда, фонда учебных и справочных мультимедийных дисков и установка современных компьютеров для работы с этими дисками.

II этап: Поддержание и развитие материально-технической базы и информационного пространства школы (2012 – 2014  гг.).

- Преподавание предметов школьного курса с использованием информационных технологий.

- Использование телекоммуникаций в учебном процессе: участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях.

- Создание компьютерных клубов по интересам для учителей и учащихся: выполнение совместных творческих проектов, осуществление исследовательской деятельности.

- Организация Web-издательской деятельности.

- Организация учительского и ученического портфолио на сайте школы.

- Оборудование всех учебных кабинетов необходимой техникой для применения в учебной и внеурочной деятельности информационных технологий.

- Создание одного компьютерного класса: 10 рабочих мест ученика и рабочее место учителя.

- Пополнение медиатеки: увеличить фонд обучающих, справочных и информационных дисков, увеличить количество компьютеров до 5 штук в библиотеке.

Показатели мониторинга процесса информатизации:

- Рост числа учеников, демонстрирующих ИКТ компетентность.

- Рост числа учителей, демонстрирующих ИКТ компетентность.

- Увеличение количества уроков, проводимых с использованием ИКТ.

- Увеличение количества Интернет-ресурсов, используемых учителями как при подготовке к уроку, так и в урочной и во внеурочной деятельности.

- Увеличение количества проектно-исследовательских работ, выполненных с использованием ИКТ.

- Участие в различных очных конкурсах, проектах, фестивалях и других мероприятиях районного, областного и федерального уровня, проводимых с использованием ИКТ.

- Участие в образовательных и других сетевых проектах различного уровня, проводимых в сети Интернет.

- Успешная работа и развитие школьного сайта.

- Уровень использования ИКТ администрацией школы для ведения школьного делопроизводства.

- Мероприятия по реализации программы

| Этапы | Мероприятия | Срок реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| I Подготовительный |
| 1.1 | Приобретение дополнительной компьютерной техники. | 2010/2011 | Администрация |
| 1.2 | Создание общешкольной локальной сети | 2012 | Учитель информатики |
| 1.3 | Курсовая переподготовка учителей. | 2010 | Администрация |
| II Организационный |
| 2.1 | Создание школьной команды по информатизации | 2010 | Зам. директора |
| 2.2 | Использование информационных технологий при изучении предметов школьного курса. | 2010-2013 | Зам. директор по УВР |
| 2.3 | Создание фонда медиаресурсов. | 2010-2012 | Администрация |
| 2.4 | Приобретение аппаратуры для использования медиаресурсов. | 2010 - 2013 | Администрация |
| 2.5 | Организация сетевых ресурсов. | 2010 – 2012 | Администрация |
| 2.6 | Обеспечение свободного доступа к ПК и медиаресурсам учителей и учеников для индивидуальной работы во внеурочное время. | 2010 – 2012 | Администрация, библиотекарь |
| 2.7 | Внести в “Положение о стимулирующем фонде” пункт о доплате учителям, активно участвующим в процессе информатизации школы. | 2010 | Администрация |
| III Внедрение ИКТ в учебный процесс и административную деятельность школы |
| 3.1 | Оборудование всех учебных кабинетов необходимой техникой для использования в учебном процессе и внеурочной деятельности информационных технологий | 2011-2012 | Администрация |
| 3.2 | Использование программных комплексов 1С «ХроноГраф» для ведения административной работы. | 2010 – 2011 | Администрация |
| 3.3 | Пополнение школьного фонда медиаресурсов (до 50 дисков) | 2010 – 2013 | Администрация |
| 3.4 | Введение предпрофильной и профильной подготовки с использованием ИКТ | 2010 – 2013 | Зам. директор по УВР, МО |
| 3.5 | Подготовка докладов, сочинений и/или рефератов по отдельным темам с использованием ИКТ | 2010 – 2013 | Учащиеся школы |
| 3.6 | Участие учащихся в проектной деятельности. | 2010– 2015 | Классные руководители, учителя-предметники |
| 3.7 | Внедрение автоматизации административной деятельности | 2010 – 2015 | Администрация |
| 3.8 | Ведение мониторинга качества образования | 2010 – 2012 | Зам. директор по УВР |
| 3.9 | Использование возможностей Интернета всеми структурными подразделениями школы. | 2010– 2015 | Коллектив школы |
| 3.10 | Различные формы работы с родителями (в т. ч. Электронный журнал) | 2010– 2012 | Педагоги, зам по УВР, классные руководители |
| 3.11 | Научно-методическая работа | 2010 – 2015 | Зам. директор по УВР, МО |
| IV Создание единого информационного пространства школы. |
| 4.1 | Создание и поддержка школьного WEB-сайта | 2010-2015 | Зам. директора |
| 4.2 | Использование дистанционного обучения | 2010-2015 | Администрация |
| V Повышение ИКТ – компетентности и распространение опыта |
| 5.1 | Создание банка данных методических разработок | 2010-2015 | Зам. директора по УВР, по ВР МО |
| 5.2 | Создание учительского и ученического портфолио | 2010-2015 | Зам. директора по УВР, по ВР МО, педагогический коллектив |
| 5.3 | Участие в мастер-классах всех уровней | 2010-2015 | Педагогический коллектив |
| 5.4 | Участие в конкурсах “Учитель года” | 2010-2015 | Педагогический коллектив |
| 5.5 | Привлечение дополнительных средств через участие в грантах, проектах, спонсорскую помощь. | 2010-2015 | Педагогический коллектив |

- Проекты

Проект 1

«Кабинет информатики»

Цель:  реконструкция  и оснащение  материально-технической базы кабинетов информатики согласно санитарно-гигиенических норм.

Задачи проекта:

- реконструкция кабинета информатики, проведение ремонтных работ;

- оснащение кабинета:  кондиционер;

- приобретение компьютерной и оргтехники (компьютеров, принтеры, сканеры,  цифровой видеокамеры и фотоаппарата);

- обеспечение сохранности и эффективного использования учебного компьютерного оборудования;

- паспортизация кабинета информатики;

- пополнение программно - методического материала;

- оформление стендов кабинета информатики.

Проект 2

«Единый информационно-компьютерный модуль учебных кабинетов»

Цель: создание в учебных кабинетах необходимых условий для более полного и целенаправленного использования средств ИКТ в процессе изучения предмета.

Задачи проекта:

- более полное использование возможностей информационно-компьютерных технологий для разноуровнего и дифференцированного обучения учащихся, подготовки учителя к уроку;

- распределение содержания учебного материала темы по уровням;

- разработка плана для учащихся по изучению отдельных блоков темы;

- блочное изложение материала (лекции, семинары, промежуточные, самостоятельные работы);

- создание методического инструментария (разноуровневые задания для изучения теоретического материала, самостоятельной работы, проведения зачета);

- устные, тестовые зачёты по теме; письменные зачёты (тесты, контрольные работы); анализ результатов;

- коррекция процесса обучения учащихся;

- установка компьютеров, подключение их к единому информационному пространству школы.

Проект 3

«Сайт школы - зеркало школьной жизни».

Цель: обновление сайта школы и открытие доступа к нему всем непосредственным участникам учебного процесса.

Задачи проекта:

- создание школьной команды учителей и учащихся, ответственных за работу сайта;

- обеспечение возможности интерактивного  общения участников учебного процесса с использованием форума, гостевой книги и электронной почты;

- обеспечение постоянного обновления информации для всеобщего просмотра.

Проект 4

«Школьная команда информатизации»

Цель: организация научно-методической работы в коллективе по внедрению ИКТ.

Задачи проекта:

- создание творческой группы учителей, работающих  по программе «Информатизация школы»;

- организация повышения квалификации работников школы по программам базовой педагогической ИКТ- компетентности и «проектные технологии с использованием ИКТ»;

- участие в подготовке учителей по дистанционному обучению учащихся;

- проведение семинаров, мастер- классов для педагогического коллектива школы  по использованию ИКТ.

Проект 5

«Внедрение программы 1:СХроноГраф»

Цель: автоматизация административной деятельности в школе.

Задачи проекта:

- создание условий для формирования и хранения общих данных образовательного учреждения;

- автоматизация кадрового делопроизводства;

- обеспечение автоматизации организации учебной деятельности, включая подготовку основной плановой и рабочей учебно-методической документации и справочно-аналитических материалов.

Проект 6

«Использование компьютерных программ в преподавании физики»

Цель: повышение качества преподавания физики с использованием интерактивных мультимедийных обучающих программ.

Задачи проекта

- обеспечение доступности программы для широких масс учащихся школы  в плане занятий самообразованием;

- более активное использование современных технологий на уроках физики с целью повышения качества преподавания предмета;

- применение электронной лаборатории для проведения демонстрационных, лабораторных и научно-исследовательских работ;

- обучение самостоятельному получению новых знаний в ходе работы с программой, используя различные стили обучения, оперировать различными инструментами, имеющимися в программе, для более глубокого усвоения материала по изучаемому предмету.

Проект 7

«Современный родитель»

Цель: повышение ИКТ-компетентности родителей.

Задачи проекта:

- привлечь родителей для участи  в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах, в издании газеты, поддержки школьной Web-страницы;

- провести родительские университеты: «Этот многоликий Интернет. Можно ли защититься от «плохой» информации и приучиться к хорошей?»;

- провести родительские собрания: «Зависимость от виртуального мира. Как уберечь от этой напасти?»;

- провести презентации для родителей о работе школы по Программе «Информатизация школы» с использованием мультимедийной техники, видеофильма о школьных достижениях;

- провести консультации для родителей о значении участия детей в образовательных проектах, олимпиадах, конкурсах с использование ИКТ-технологий.

Проект 8

«Школьная библиотека - медиацентр»

Цель: оснащение библиотеки средствами ИКТ для оказания необходимой помощи учителям и учащимся в организации учебного процесса.

Задачи проекта:

- установка компьютеров, подключение их к локальной сети школы с выходом в Интернет для работы с текстами, для получения информации из Интернета, для проведения мультимедиа выступлений, проектной деятельности учащихся;

- ведение электронной документации по библиотеке на базе рабочего места библиотекаря;

- создание базы данных методической литературы для учителей;

- создать банка данных методического обеспечения учебного процесса;

- обновление существующей школьной медиатеки.

Проект 9

«Школа учителя»

Цель: провести научно-методическую работу в коллективе по внедрению ИКТ.

Задачи проекта:

- создать творческую группу учителей  работающих  по программе «Информатизация школы»;

- организовать повышения квалификации работников школы по программам базовой педагогической ИКТ-компетентности;

- принять участие в подготовке преподавателей  по дистанционному обучению учащихся;

- провести семинары, мастер-классы, для педагогического коллектива школы  по использованию ИКТ «Использование электронных учебных изданий в образовательном процессе», «Создание УМК».

8. Ресурсное обеспечение

Реализация программы будет осуществляться за счет средств федерального  бюджета, областного бюджета, муниципального бюджета и внебюджетных источников.

Создание  и развитие единой образовательной информационной среды школы будет осуществляться частично за счет средств  федерального проекта «Информатизация системы образования», федеральной целевой программы развития образования в России.

Средства муниципального бюджета будут направлены на обеспечение санитарных норм и правил в компьютерных классах, улучшение условий организации учебного процесса на основе ИКТ, сохранность и эффективное использование учебной компьютерной техники, частичную оплату трафика абонентов городской образовательной информационной сети.

а)    нормативно-правовое:

1. Разработка и утверждение пакета целевых комплексных программ,  обеспечивающих выполнение программы информатизации школы;

2. Внесение изменений в Устав школы по мере необходимости;

3. Разработка и утверждение документов, положений, необходимых для выполнения программы информатизации школы (документы, регистрирующие формы стимулирования и  поощрения результативности и качества  деятельности учителей, школьного ученического самоуправления);

4. Формирование и утверждение пакета документов по использованию компьютерной техникой    школы.

б)   программно-методическое:

1. Формирование банка методических материалов, позволяющих обеспечить  качественное предметное обучение;

2. Формирование банка методических материалов по технологии индивидуального,  дифференцированного, дистанционного,  разноуровневого обучения, по использованию информационно компьютерных технологий;

3. Создание программ и планов элективных курсов предпрофильного обучения;

4.Формирование электронного пакета документов по выполнению государственных программ по   предметам, с компьютерной проверкой их выполнения.

в) информационное:

1. Информирование учителей, родителей, учащихся о ходе выполнения Программы  информатизации  через:

- средства массовой информации;

- родительские собрания;

- ученические собрания;

- производственные собрания;

- педагогические советы.

г)  мотивационное:

1. Усилить мотивационную работу среди учеников, родителей о необходимости  качественного преобразования их учебно-воспитательной деятельности;

2. Разработать документы о стимулировании результативной деятельности учителей и учащихся (формы материального и морального поощрения).

д)  кадровое:

1. Курсовая переподготовка учителей по работе с ИКТ;

2. Повышение квалификации учителей через работу в методических объединениях, по темам самообразования, участие в работе семинаров, педсоветов, научно-практических конференциях.

е)  организационное:

1. В учебном плане и расписании уроков предусматривать возможности работы школы  по использованию ИКТ;

2. Создавать условия, необходимые для выполнения Программы информатизации школы.

ж)  материально – техническое:

1. Своевременно решать вопросы по освещению классных кабинетов,  обеспечению их новой мебелью или вести работу по соблюдению требований САНПиН;

2. Своевременно ежегодно составлять заявки на  приобретение  необходимого оборудования, инвентаря, хозяйственных материалов, методических пособий,  наглядности для проведения уроков;

3. Пополнять фонд библиотеки учебниками, методической и художественной  литературой, интерактивной медиатеки;

4. Проводить еженедельное обновление каталогов интернет- ресурсов.

з)   финансовое:

1. Составление сметы школы на приобретение и замену оборудования, демонстрационного материала, оргтехники.

2. Целевое финансирование.

  - Информационная безопасность

Одной из задач информатизации школы является обеспечение информационной безопасности. Информационная безопасность – совокупность мер по защите информационной среды.

Основными целями обеспечения информационной безопасности является:

- защита национальных интересов;

- обеспечение общества достоверной информацией;

- правовая защита при получении, распространении и использовании информации.

К объектам, которым следует обеспечить информационную безопасность, относятся:

- информационные ресурсы;

- система создания, распространения и использования информационных ресурсов;

- информационная инфраструктура общества (информационные коммуникации, сети связи, центры анализа и обработки данных, системы и средства защиты информации);

- средства массовой информации;

- права человека и государства на получение, распространение и использование информации;

- защита интеллектуальной собственности и конфиденциальности информации.

В рамках программы предполагается:

- сформировать концепцию информационной безопасности образовательной среды  школы;

- на базе школьного сервера создать административный сегмент управления безопасностью, оснащенный системой централизованного управления комплексом средств обнаружения вторжений, межсетевого экранирования, анализа защищенности, антивирусной защиты, активного мониторинга;

- в соответствии с разработанной концепцией обеспечить необходимую информационную безопасность локальной сети на аппаратном и программном  уровнях.

10.  Механизм реализации программы (деятельность администрации, учителей, учащихся, родителей)

Информатизация школы должна проходить с максимальным использованием имеющихся в школе педагогических кадров и материальной базы. Для перевода образовательного учреждения в новое качество и реализации информатизации школы необходимо провести обучение управленческого аппарата и педагогических работников работе в новых условиях, дооснастить школу средствами вычислительной техники, программным и методическим обеспечением, средствами телекоммуникаций.
Для реализации программы информатизации в школе необходимо реализовать следующее:

в части телекоммуникаций:

- создать локальную сеть (ЛВС) на основе сервера, которая обеспечивает разделение ресурсов, администрирование прав доступа, резервное копирование.

Это обеспечит связь как между компьютерами внутри класса, так и с внешними информационными ресурсами, позволит поддерживать электронный документооборот в школе, а также единый автоматизированный документооборот с управлением образования.

в материально-технической части:

- приобрести дополнительные компьютеры в компьютерный класс для использования в учебном процессе;

- приобрести, установить и оснастить специальным программным обеспечением компьютер для администрации школы;

-приобрести коммутатор для организации ЛВС на основе сервера;

-  приобрести системное программное обеспечение, а также прикладное программное обеспечение по всем предметным областям. Обеспечить информационную безопасность, в основе которой лежит защита информации и дифференцированный доступ к телекоммуникационным средствам и базам данных в зависимости от статуса и функциональных обязанностей пользователей;

в учебном процессе:

- внедрить информационные компьютерные технологии в изучение других предметов, в учебную и воспитательную работу, психологический мониторинг, в новые методы обучения и интеллектуального развития;

- организовать школьную медиатеку;

- создать и осуществлять поддержку WEB-сайта школы;

в управлении:

- создать рабочее место администратора (директора, завучей и т.д.);

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления, а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками.  В реализации Программы участвуют администрация школы, учителя, учащиеся школы и их родители.

Администрация школы:

а) обеспечивает координацию деятельности по реализации Программы;

б) вносит на рассмотрение в администрацию района предложения по выделению бюджетных средств на реализацию основных направлений программы и осуществляет контроль за их целевым и эффективным использованием;

в) предоставляет отчеты о ходе реализации Программы;

г) оказывает содействие формированию и развитию единой информационной образовательной среды в школе и ее интеграции в глобальное информационное пространство, широкий телекоммуникационный доступ к информационным ресурсам системы образования;

д) осуществляет координацию деятельности школы по вопросам использования информационных технологий в образовательном и управленческом процессе;

е) создает условия для организации учебного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий;

ж) осуществляет контроль за соблюдением правил техники безопасности и санитарных норм при использовании информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе;

з) обеспечивает повышение квалификации специалистов в области использования информационно-коммуникационных технологий;

и) обеспечивает ведение компьютерного мониторинга обученности в образовательной программе, электронный документооборот.

Педагогический коллектив:

а) участвует в различных конкурсах на разработку информационно-образовательных ресурсов, организованных в рамках Программы;

б) обеспечивает использование информационно-коммуникационных технологий и ресурсов сети Интернет в учебно-воспитательном процессе;

в) разрабатывает собственное программное обеспечение, формирует медиатеку, создает банк данных развития школьников, использует Интернет – технологии в организации дополнительного образования детей;

Учащиеся:

а) используют информационные ресурсы сети Интернет в ходе самообразования, компьютерные технологии для подготовки к уроку;

б) используют тренировочное тестирование по программе, материалам ЕГЭ;

в) участвуют в компьютерных конкурсах, в обсуждении актуальных проблем на Интернет - форуме школьного сайта.

Приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Под участниками образовательного процесса следует понимать следующие устойчивые группы: администрация (директор, его заместители), педагоги  (классные руководители, учителя - предметники), обучающиеся (независимо от параллели, класса и возраста), родители (как основные заказчики «качества образования»).

Приоритетные направления деятельности   администрации

- Автоматизация  организационно-распорядительной деятельности;

- Ведение мониторинга качества обучения;

- Электронный документооборот;

- Проведение семинаров-практикумов  по внедрению информационных технологий в образовательный процесс;

- Компьютеризация  школьной библиотеки;

- Электронная база педагогических кадров (к 2010 г);

- Электронная  база по  учащимся;

- Поддержание сайта школы;

- Размещение на сайте школы   локальных документов образовательного учреждения.

Приоритетные направления деятельности учителя

- Осознание Интернет-технологии как части общей информационной культуры учителя;

- Использование информационных ресурсов  в организации познавательной деятельности школьников на уроке;

- Повышение квалификации;

- Внедрение информационных технологий и ресурсов сети Интернет в отдельные  этапы  традиционного урока;

- Создание интернет – уроков, интегрированных уроков;

- Уроки на основе готовых программных  продуктов.

Приоритетные направления деятельности  ученика

- Интернет - технологии - часть общей информационной культуры ученика;

- Интернет – технологии в организации  дополнительного образования детей;

- Дистанционное обучение;

- Обсуждение актуальных проблем на Интернет – форуме школьного сайта;

- Использование ресурсов  сети Интернет в проектной и учебной деятельности;

- Компьютерные технологии для подготовки к уроку;

- Внеклассная деятельность: организация кружковой  и факультативной деятельности  на основе компьютерной  технологии;

- Тренировочное тестирование  по программе ЕГЭ.

Приоритетные направления деятельности  родителя

- Получение  информации  о расписании учебных занятий; о проводимых  школьных мероприятиях и их результатах через сайт школы;

- Интернет – общение  с руководством школы и учителями на форуме школьного сайта;

- Интернет - знакомство с нормативно-правовым обеспечением образовательного процесса.

Приоритетные направления деятельности по созданию  единого информационного пространства школы

Единое информационное пространство школы – это система, в которой задействованы и  на информационном уровне связаны все участники учебного процесса: администраторы, преподаватели, ученики и их родители: администрация в сфере управления,  а преподаватели в области повышения эффективности процесса обучения. Практически все участники образовательного процесса объединены между собой соответствующими информационными потоками.

Формирование  единого информационного пространства на первом этапе сводится к созданию  общей информационной базы данных – компьютерного отображения информационного поля учебного заведения, объединяющего информационные потоки, и организации постоянного доступа к ней всех участников учебного процесса. Общая база данных школы как ядро единого информационного пространства должна содержать следующую информацию и предоставлять возможность ее обновления:

    - общая информация о школе;

    - кадровые данные о преподавателях;

    - личные данные об учащихся;

    - учебный план;

    - штатное расписание;

    - данные о материально-технической базе;

    - социальный паспорт школы;

    - публичный отчет по итогам года

с целью получения  администраторами  и преподавателями  необходимых им   данных об учениках и работе коллектива.

Формирование единого информационного пространства на первом этапе реализации программы (2010-2011г) предусматривается создание и открытие доступа всем заинтересованным лицам к сайту школы, который предоставляет следующие возможности:

- интерактивное общение участников образовательного процесса на форуме сайта;

- размещение информации для всеобщего просмотра;

- размещение служебной информации;

- размещение информационных полей участников образовательного процесса.

Второй этап реализации программы (2010-2012 г) сводится к внедрению системы организации и поддержки образовательного процесса на базе 1С:ХроноГраф, объединяющей информационные потоки, которые функционируют в школе, и организации постоянного доступа к ней всех участников образовательного процесса.

На третьем этапе реализации программы (2010-2013г) предполагается оснащение всех творческих лабораторий учителей школы мультимедийным автоматизированным рабочим местом и завершение организации локальной сети, позволяющей объединить и систематизировать внутришкольные информационные ресурсы, обеспечить беспрепятственный доступ в Интернет для любого пользователя со своего рабочего места.

11.  Контроль реализации программы

Организационно-методическое управление реализацией  программы осуществляет директор школы. В учреждении создана школьная команда с  целью активного продвижения информационных и коммуникационных технологий в практику работы школы. Она объединяет работников школы, заинтересованных в освоении и использовании ИКТ в учебном процессе.

Состав школьной команды:

- директор школы;

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

- координатор ИКТ в школе/учитель информатики;

- учителя-предметники, активно использующие ИКТ;

- библиотекарь.

Школьная команда:

а) определяет промежуточные этапы реализации программы, их цели и сроки выполнения;

б) организует проведение  экспертиз презентационных работ по программе;

в) организует общественную приемку завершенных работ по программе.

Текущее управление реализацией программы, организационно-техническое сопровождение и информационно-аналитическое обеспечение осуществляются школьной командой.

Контроль за выполнением  программы  осуществляет  директор школы.

Ход  выполнения программы и ее отдельных мероприятий рассматривается на заседаниях школьной команды.  Промежуточные и окончательные  итоги  работы  по проектам рассматриваются с привлечением методических объединений школы.

Школьная команда ежегодно сообщает педагогическому совету справочную и аналитическую  информацию о  ходе реализации программы.

  - Ожидаемые результаты

1.  Программа информатизации предполагает, что наиболее эффективным инструментом в решении поставленных перед школой задач является овладение и успешное использование всеми участниками образовательного процесса современных технологий обучения и воспитания на основе интерактивного учебного оборудования. Это будет способствовать интеллектуализации и созданию качественно новой информационной среды школы, обеспечивающей развитие творческого потенциала каждого ее участника. Одним из главных компонентов, составляющих модель выпускника школы, становится информационная культура, которая будет успешно развиваться через применение современных образовательных технологий в основном и дополнительном образовании.

2. Программа предполагает, что использование информационно-коммуникативных технологий на основе интерактивных образовательных ресурсов активизирует профессиональную деятельность педагогов:

- Будут развиваться новые подходы к обучению и эффективнее стимулироваться профессиональный рост;

- Упростится обмен учебными и дидактическими материалами между преподавателями и неоднократное их использование;

- Занятия станут более интересными и увлекательными для преподавателей и учащихся, благодаря возможности разнообразно и динамично использовать ресурсы, развивают мотивацию;

- Появится больше возможностей использовать различные стили обучения и учебные ресурсы;

- Усилится индивидуализация и дифференциация обучения, что позитивно отразится на результативности обучения.

3. В новом информационном пространстве у учащихся появятся возможности:

- В организации коллективной работы, развития личных и социальных навыков;

- Лучше будет усваиваться содержание учебных предметов в результате более ясной, эффективной и динамичной подачи материала;

- Учащиеся начнут работать более творчески и станут более уверенными в себе;

- Появляется возможность привлечения к активной учебной деятельности детей с ограниченными физическими возможностями.

- Обогатится содержание предметов и усилится его связь с жизнью и другими дисциплинами.

Эффективность реализации программы информатизации школы оценивается по следующим критериям:

• создание единого информационного пространства.

показатели:

- повышение эффективности образовательного процесса;

- автоматизация системы организации и поддержки образовательного процесса школы;

- эффективность использования сайта;

• переход к качественно новому уровню образования, повышение его эффективности, доступности и качества через активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в учебно-воспитательном процессе, административной деятельности школы

показатели:

- создание условий для творческого роста всех участников образовательного процесса с помощью использования информационных технологий;

- повышение качества образования;

- повышение квалификационных категорий учителей;

- распространение и обобщение опыта учителей через участие в научно-методических и научно-практических семинарах, конференциях, публикациях, в том числе в Интернет – форумах;

- создание оптимальных условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство образовательного учреждения;

- использование компьютерной технологии в самостоятельной работе;

- участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях с использованием Интернет – технологий  и Интернет – ресурсов.

13.  Оценка социально-экономической эффективности реализации программы.

В результате выполнения Программы будет обеспечено развитие единой образовательной информационной среды, которая позволит:

- обеспечить на базе компетентностного подхода формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса, которые должны быть полноценными субъектами информационного взаимодействия;

- исследовать возможности внедрения информационных и коммуникационных технологий в практику преподавания всех учебных предметов, а также в деятельность воспитательной службы образовательного учреждения в целях полноценного использования времени и максимального раскрытия способностей детей и взрослых;

- создать условия для практического применения компьютерной техники участниками образовательного процесса в учебное и внеучебное время, исходя не из возможности, а из потребности;

- обеспечить для участников образовательного процесса открытый доступ к информационным каналам локальной вычислительной сети, глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек;

- организовать процесс критического осмысления накапливаемого эмпирического педагогического опыта, его обобщения и анализа, а также обмен опытом по информатизации образования на различных уровнях;

- автоматизировать организационно - распорядительную деятельность школы;

- обеспечить непрерывное развитие технической инфраструктуры единой информационной среды.

14.  План-график (календарный план, циклограмма)

Календарный план информатизации МОУ  «Шикшинская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

| Сроки (годы) | Мероприятия | Исполнители | Показатели реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 2010г | Разработка и утверждение структуры школьных образовательных ресурсов | Школьная команда |  |
| С 2011 года | Создание единой локальной сети | Директор школы, учитель информатики |  |
| 2010-2011 | Обучение учителей на курсах повышения квалификации | Зам. директора по УВР |  |
| 2010 | Разработка и утверждение требований к учебным презентационным материалам. | Зам. директора по УВР |  |
| 2010 | Разработка механизма экспертизы создаваемых на уровне школы электронных учебных материалов | Зам. директора по УВР |  |
| 2010-2014 | Формирование творческих групп из учащихся для углубленного изучения ИКТ и создания проектов | Зам. директора по УВР |  |
| 2010-2015 | Количество компьютеров в компьютерном классе увеличить до 12 | Администрация школы |  |
| 2010-2015 | Проведение предпрофильной подготовки | Администрация школы, преподаватели |  |
| 2010-2015 | Внедрение дистанционного обучения | Зам. директора по УВР |  |
| 2010-2015 | Организация рассылки документов | Делопроизводитель |  |
| 2014 | Обеспечение функционирования сервера образовательной информационной сети школы. | Учитель информатики |  |
| 201-2014 | Развитие локальной сети путем подключения к ней новых абонентов. | Учитель информатики |  |
| 2013 | Создание сервера центрального образовательного ресурса | администрация |  |
| 2010-2015 | Поэтапное пополнение медиатеки образовательного учреждения | Библиотекарь |  |
| 2010-2015 | Экспериментальная отработка средств тестового контроля знаний в ходе единого государственного экзамена | Руководители ШМО |  |
| 2010 | Разработка системы мер защиты учащихся от возможных негативных последствий ненормируемого использования компьютерной техникой | Зам. директора по ВР |  |
| 2010 г. | Разработка концепции информационной безопасности локальной сети | Учитель информатики |  |
| С 2010г. | Использование программных комплексов 1:С «ХроноГраф» для ведения административной работы. | Администрация |  |
| 2010-2015 | Создание тематических баз обучающих, справочных, иллюстрированных, каталогизированных электронных материалов и обеспечение свободного доступа к ним абонентам школьной сети. | Библиотекарь |  |
| 2010 г. | Создание школьного образовательного портала | администрация |  |
| 2010-2014 | Разработка принципов и механизмов использования компьютерных технологий коллективной работы для организации единого учебного процесса в школе | Зам. директора по УВР |  |
| 2010 | Создание концепции информационной безопасности образовательной среды школы | Зам. директора по УВР |  |
| В течение всего периода | Поддержание функционирования локальной сети школы | Учитель информатики |  |
| Ежегодно | Организация педагогических советов и родительских собраний по актуальным проблемам функционирования и развития школы | Администрация |  |
| 2010г | Создание школьного сайта | Учитель информатики | Размещение в Интернете |
| 2010-2015 | Создание электронной библиотеки по образовательным предметам | Учителя- предметники | Наличие и использование информационных ресурсов |
| 2010-2015 | Создание инициативной группы для оказания методической помощи учителям предметникам по использованию ИКТ | Школьная команда, ШМО | Количество уроков с использованием ИКТ |
| 2010-2015 | Приобретение мультимедийных средств | Администрация школы | Проведение уроков с использованием ИКТ |
| 2010-2015 | Приобретение мобильного места учителя и для школьников в библиотеке | Администрация школы | Использование на уроках |
| 2010-2015 | Дополнительно приобрести периферийное оборудование (принтеры, сканеры, колонки) | Администрация школы |  |
| 2010-2015 | Приобрести оборудование для обеспечения безопасности от сбоев электропитания | Администрация школы |  |
| 2010-2015 | Приобрести телекоммуникационное оборудование | Администрация школы |  |
| 2010-2015 | Приобрести системное программное обеспечение для реализации администрирования сети | Администрация школы |  |
| 2010-2015 | Приобретение программного обеспечения управленческой деятельности (для кадрового учета, для составления расписания и т. д.) | Администрация школы |  |
| 2014 г. | Анализ кадрового обеспечения процессов информатизации образования в школе | Администрация |  |
| 2010-2015 | Направить учителей-предметников на обучение созданию электронных материалов учебного назначения | Зам. директора по УВР | Создание банка материалов ЕГЭ по предметам |
| 2010-2015 | Развитие методической поддержки учителей школы в области информационно- коммуникационных технологий | Зам. директора по УВР | Участие в научно-практической, научно-методической школьной и районной конференциях |
| 2010-2015 | Организация и направление на курсы повышения квалификации работников школы по программам базовой, профессиональной педагогической ИКТ-компетентности | Зам. директора по УВР | Реализация программы повышения квалификации преподавателей |
| 2012 г. | Подготовка информационно-методических материалов по применению информационных технологий | Школьная команда, ШМО | Создание медиа –коллекции уроков, мероприятий |
| с 2010 г. | Направление на образовательные курсы по информационной безопасности | Зам. директора по УВР |  |
| Ежегодно | Ежегодное проведение творческих конкурсов поддержки педагогических инициатив в школе | Школьная команда, ШМО | Участие в школьных, районных, региональных, федеральных конкурсах |
| 2010-2015 | Создание дидактических средств, мультимедийных учебных разработок | зам. директора по УВР,ВР руководители ШМО, учителя- предметники | Создание банка дидактических разработок |
| 2013 | Дополнительно приобрести компьютер для выделенного сервера | Администрация школы | Показатели реализации |
| 2011-2013 | Продолжить приобретение программно- методического обеспечения учебно- воспитательного процесса (обучающие и развивающие компьютерные программы, электронные справочники, мультимедийные энциклопедии) | Администрация школы, руководители ШМО, учителя- предметники | Наличие и использование информационных ресурсов в учебном процессе |
| 2010-2015 | Создание учебно- методического банка данных | зам. директора по ИКТ, руководители ШМО | Создание банка методических рекомендаций |
| Ежегодно | Инвентаризация вычислительной техники в | Заведующий хозяйством |  |
| Ежегодно | Ежегодное проведение конференций и семинаров-совещаний для работников | Школьная команда, ШМО |  |
| 2010-2015 | Разработка структуры и создание единой базы данных | Директор школы | Наполнение на ПК базы данных в среде соответствующих программ |
| 2010-2015 | Повышения качества обучения ИКТ учителей и учащихся | Администрация школы | 100 % учителей должны пройти соответствующее обучение |
| 2011 -2012 | Обеспечить техническое обслуживание и администрирование сети | Учитель информатики | Оптимальное использование ресурса локальной сети школы |
| Ежегодно | Принятие минимального уровня требований к современному компьютерному классу | Школьная команда, ШМО |  |
| Ежегодно | Паспортизация кабинета информатики | Учитель информатики |  |
| Ежегодно | Приобретение лицензионного системного и прикладного программного обеспечения | Администрация, учитель информатики |  |
| Ежегодно | Дооснащение учебных кабинетов школы вычислительной техникой | Администрация | Эффективное выполнение задач образования |
| 2010-2015 | Обеспечение сохранности учебного компьютерного оборудования | Администрация | Эффективное использование учебного компьютерного оборудования |
| 2010-2015 | Приобретение стандартных программных средств для обучения | Администрация, учитель информатики |  |
| 2010-2015 | Организация учительского и ученического портфолио | Школьная команда, ШМО |  |
| 2013 | Оснащение локальной сети необходимыми аппаратно-программными средствами для обеспечения необходимой информационной безопасности | Администрация, |  |
| 2010-2015 | Организация дистанционного обучения учителей и учащихся |  | Повышение квалификации педагогов |
| 2010-2015 | Организация издательской деятельности в школе | Администрация руководители ШМО |  |
| 2010-2015 | Создание базы нормативно-методических документов образовательного назначения | Администрация, школьная команда |  |

Циклограмма работы

по информатизации  МОУ «Шикшинская средняя общеобразовательная школа Сабинского муниципального района Республики Татарстан»

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заседание творческой группы по обучению проектной деятельности | 1 раз в четверть |  |
|  | Компьютерный мониторинг качества образования | 1 раз в четверть | Зам. директора по УВР |
|  | Использование компьютерной презентации при защите проектов | 1 раз в четверть | Учителя-предметники |
|  | Создание и обновление банка данных на технических работников | В течение года | Завхоз |
|  | Создание информационного банка из опыта работы с новыми информационными технологиями | В течение года | Зам. директора по УВР |
|  | Совместное совещание педагогического коллектива, психолога, членов ученического совета с целью определения актуальных тем для информационного пространства школы | Ежегодно, сентябрь | Зам. директора по УВР |
|  | Использование компьютеризации и ресурсов Internet для проведения интегрированных уроков | Постоянно | Учитель информатики |
|  | Введение в практику работы компьютерного тестирования учащихся по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и математике | В течение года | Зам. директора по УВР |
|  | Ведение компьютерного делопроизводства | В течение года | Делопроизводитель |
|  | Заседания «круглого стола». Обмен опытом работы на заседаниях МО учителей-предметников | 1 раз в четверть | Руководители ШМО |
|  | Использование мультимедийной техники на школьных и районных мероприятиях | Постоянно | Педагогические работники |
|  | Использование компьютерного класса для проведения интегрированных уроков, факультативных занятий, профессионального обучения, кружковой работы | Постоянно | Педагогические работники |
|  | Использование в работе школы электронной почты | Постоянно | Педагогические работники |
|  | Использование информационных услуг Internet в практике работы школы | Постоянно | Администрация |
|  | Применение новых информационных технологий для управления качеством образования | Постоянно | Зам. директора по УВР |
|  | Пополнение компьютерных картотек образовательных программ | В течение года | Администрация |
|  | Пополнение медиатеки Интернет-ресурсов школьной библиотеки | В теч.года | Администрация |
|  | Создание и использование мультимедийной продукции в образовательном процессе | Постоянно | Учителя -предметники |
|  | Использование метода проектов в образовательном процессе | В теч.года | Учителя-предметники |
|  | Обновление базы данных по педагогическим кадрам | сентябрь | делопроизводитель |
|  | Участие в конкурсах, семинарах, конференциях с использованием информационных технологий | В течение года | Учителя предметники |
|  | Создание базы данных по всеобучу | Август, апрель | Зам. по УВР |
|  | Создание базы данных выпускников | октябрь | Зам.по ВР |
|  | Пополнение программного информационного ресурса | В течение года | Администрация |